KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm XX - Thành viên nhóm (3 SV)

- Long Hoàng Vũ (Trưởng nhóm)

- Luyện Xuân Sơn

- Hà Hồng Minh

Tên ứng dụng: Website quản lý bảo tàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát quy trình quản lý bảo tàng, xác định đối tượng sử dụng và phạm vi hệ thống | Long Hoàng Vũ | Chốt phạm vi, mục tiêu và định hướng chung của dự án. |
|  | Thu thập và phân loại yêu cầu quản lý hiện vật, bộ sưu tập, khu trưng bày và thông tin khách tham quan | Luyện Xuân Sơn | Tập trung vào dữ liệu và nghiệp vụ quản lý. |
|  | Khảo sát giao diện các hệ thống bảo tàng, xác định bố cục và trải nghiệm người dùng phù hợp | Hà Hồng Minh | Làm cơ sở cho thiết kế UI. |
|  | Xác định các chức năng AI có thể tích hợp và tiêu chí đánh giá hiệu quả | Long Hoàng Vũ | Đề xuất chatbot/trợ lý tra cứu và tìm kiếm thông minh. |
|  | Tổng hợp yêu cầu và lập danh sách chức năng ưu tiên cho 9 tuần thực hiện | Long Hoàng Vũ | Chốt backlog ban đầu của nhóm. |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Phân tích nghiệp vụ và xây dựng Use Case tổng thể cho hệ thống | Long Hoàng Vũ | Xác định tác nhân và quan hệ giữa các chức năng. |
|  | Thiết kế mô hình dữ liệu sơ bộ cho hiện vật, danh mục, khu vực, người dùng và lịch sử cập nhật | Luyện Xuân Sơn | Chuẩn bị cơ sở cho thiết kế CSDL. |
|  | Xây dựng wireframe các màn hình trang chủ, danh sách hiện vật và chi tiết hiện vật | Hà Hồng Minh | Tập trung luồng thao tác của người dùng. |
|  | Đặc tả yêu cầu chức năng cho module quản lý hiện vật và bộ sưu tập | Luyện Xuân Sơn | Mô tả đầu vào, xử lý và đầu ra. |
|  | Hoàn thiện kiến trúc ứng dụng, phân chia module và quy ước Git cho nhóm | Long Hoàng Vũ | Thiết lập cách phối hợp phát triển. |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế ERD và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến mức phù hợp với hệ thống | Luyện Xuân Sơn | Hoàn thiện quan hệ giữa các bảng. |
|  | Khởi tạo project, cấu hình môi trường phát triển và cấu trúc thư mục backend | Long Hoàng Vũ | Tạo nền tảng để các thành viên phát triển song song. |
|  | Thiết kế giao diện responsive và bộ component dùng chung cho website | Hà Hồng Minh | Xây dựng header, menu, form, bảng và modal. |
|  | Tạo migration và triển khai các bảng dữ liệu cốt lõi | Luyện Xuân Sơn | Kiểm tra khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc. |
|  | Thiết lập cơ chế đăng nhập, phân quyền quản trị viên và người dùng | Long Hoàng Vũ | Bảo đảm kiểm soát truy cập. |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Lập trình API/module quản lý hiện vật: thêm, sửa, xóa, xem và cập nhật trạng thái | Luyện Xuân Sơn | Hoàn thiện nghiệp vụ CRUD chính. |
|  | Xây dựng màn hình danh sách và chi tiết hiện vật kết nối dữ liệu thật | Hà Hồng Minh | Tích hợp UI với API/module hiện vật. |
|  | Phát triển module quản lý danh mục, bộ sưu tập và khu trưng bày | Luyện Xuân Sơn | Hoàn thiện nhóm nghiệp vụ quản lý dữ liệu. |
|  | Tích hợp tìm kiếm, lọc và phân trang cho danh sách hiện vật | Hà Hồng Minh | Tối ưu khả năng tra cứu trên giao diện. |
|  | Kiểm tra luồng phân quyền và rà soát tích hợp các module đã hoàn thành | Long Hoàng Vũ | Phát hiện lỗi tích hợp trước khi sang giai đoạn AI. |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Thiết kế kiến trúc chức năng AI và xác định nguồn dữ liệu làm cơ sở trả lời | Long Hoàng Vũ | Chọn hướng tích hợp LLM/RAG phù hợp. |
|  | Chuẩn bị, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu mô tả hiện vật phục vụ AI | Luyện Xuân Sơn | Loại bỏ dữ liệu thiếu, sai định dạng và trùng lặp. |
|  | Thiết kế giao diện chatbot/trợ lý AI và khu vực hiển thị câu trả lời | Hà Hồng Minh | Ưu tiên trải nghiệm hỏi–đáp tự nhiên. |
|  | Xây dựng pipeline nạp dữ liệu và tạo dữ liệu đầu vào cho hệ thống truy xuất | Luyện Xuân Sơn | Chuẩn bị dữ liệu cho cơ chế RAG. |
|  | Tích hợp API mô hình ngôn ngữ và xây dựng luồng gửi câu hỏi – nhận câu trả lời | Long Hoàng Vũ | Tạo phiên bản AI đầu tiên. |
|  | Kết nối giao diện chatbot với dịch vụ AI và xử lý trạng thái hội thoại | Hà Hồng Minh | Hoàn thiện luồng tương tác từ UI đến AI. |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng cơ chế truy xuất tài liệu/hiện vật liên quan trước khi sinh câu trả lời | Luyện Xuân Sơn | Hoàn thiện thành phần retrieval của RAG. |
|  | Tích hợp tìm kiếm ngữ nghĩa và liên kết kết quả AI với thông tin hiện vật | Long Hoàng Vũ | Tăng độ hữu ích của tra cứu thông minh. |
|  | Hoàn thiện giao diện kết quả AI, trạng thái tải và thông báo lỗi | Hà Hồng Minh | Xử lý các trường hợp tương tác thực tế. |
|  | Bổ sung quản lý hình ảnh, tài liệu và metadata của hiện vật | Luyện Xuân Sơn | Đảm bảo dữ liệu phục vụ cả website và AI. |
|  | Đánh giá thử nghiệm câu trả lời AI, ghi nhận lỗi và điều chỉnh prompt | Long Hoàng Vũ | Tập trung độ chính xác, tính liên quan và an toàn. |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng dashboard quản trị với thống kê hiện vật, bộ sưu tập và hoạt động hệ thống | Long Hoàng Vũ | Tạo màn hình tổng quan cho quản trị viên. |
|  | Phát triển chức năng quản lý người dùng và lịch sử thao tác | Luyện Xuân Sơn | Bổ sung nghiệp vụ quản trị và truy vết. |
|  | Thiết kế và hoàn thiện dashboard, biểu đồ và các thành phần trực quan | Hà Hồng Minh | Đồng bộ UI với thiết kế toàn hệ thống. |
|  | Bổ sung kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các trường hợp lỗi ở backend | Luyện Xuân Sơn | Tăng độ ổn định của hệ thống. |
|  | Rà soát toàn bộ luồng nghiệp vụ và tích hợp website – AI – cơ sở dữ liệu | Long Hoàng Vũ | Kiểm tra tính nhất quán giữa các module. |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Thực hiện kiểm thử chức năng theo các Use Case và lập danh sách lỗi cần sửa | Long Hoàng Vũ | Kiểm thử theo kịch bản nghiệp vụ. |
|  | Kiểm thử API, CSDL và các tình huống dữ liệu biên; sửa lỗi backend | Luyện Xuân Sơn | Ưu tiên lỗi ảnh hưởng tính đúng đắn dữ liệu. |
|  | Kiểm thử responsive, khả năng sử dụng và sửa lỗi giao diện trên các màn hình | Hà Hồng Minh | Đảm bảo giao diện ổn định. |
|  | Đánh giá chất lượng AI bằng bộ câu hỏi mẫu và đối chiếu nguồn dữ liệu | Long Hoàng Vũ | Kiểm tra độ phù hợp và hạn chế hallucination. |
|  | Tối ưu hiệu năng truy vấn, tải dữ liệu và luồng gọi dịch vụ AI | Luyện Xuân Sơn | Giảm thời gian phản hồi và xử lý lỗi kết nối. |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Hoàn thiện phiên bản sản phẩm, kiểm tra checklist yêu cầu và đóng các lỗi còn lại | Long Hoàng Vũ | Chốt phiên bản bàn giao. |
|  | Chuẩn hóa CSDL, seed dữ liệu demo và chuẩn bị script triển khai | Luyện Xuân Sơn | Bảo đảm có dữ liệu để trình diễn. |
|  | Hoàn thiện giao diện, nội dung demo và kiểm tra lần cuối các màn hình chính | Hà Hồng Minh | Chuẩn bị phiên bản trình bày. |
|  | Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và mô tả kiến trúc kỹ thuật | Luyện Xuân Sơn | Tài liệu phục vụ bàn giao. |
|  | Chuẩn bị slide, kịch bản demo và phân công thuyết trình; tổng duyệt sản phẩm | Long Hoàng Vũ | Tổng kết và chuẩn bị bảo vệ. |